市住房城乡建设局7月份重点工作目标进展情况一览表

| 序号 | 目标名称 | 进展情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 启动改造老旧小区300个以上 | 截至7月底，318个年度计划老旧小区改造项目全部开工。7月份，崂山区、西海岸新区共计完工老旧小区5个。 |
| 2 | 完成节能保暖改造230万平方米以上 | 截至7月底，能保暖改造已开工198.48万平方米，占年计划的85.2%；其中已完工159万平方米，占年计划的68.2%。 |
| 3 | - 打通未贯通道路30条以上 | 截至7月底，全市未贯通道路已开工42条，开工率达到140%。 |
| 4 | - 开工建设立体人行过街通道设施10处以上 | 截至7月底，10处已完成可研批复、项目立项，（其中8处已开工，1处正在办理规划手续，1处正在筹备招标）。其余1个正在申报立项。 |
| 5 | - 创建农村生活垃圾分类示范镇（街道）10个、示范村200个 | 截至7月底，各区（市）全面启动示范镇（街）、示范村（社区）的创建工作，开工率100%，同时已完成64个示范村的创建。 |
| 6 | - 建成胶州湾海底天然气管线工程，实施市区供热燃煤锅炉“煤改气”15台以上 | 截至7月底，海域段浮拖管道下水累计5314米，管道焊接累计6360米，陆海定向钻管道铺设中；胶州段现场布管19.5公里，主线路钢管累计焊接19.5公里。“煤改气”方面，7个项目已全部开工，已完成1台锅炉建设，计划全部项目于今年供热季前建成投运。 |